Załącznik Nr	8a													do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Wolbórz

na dzień 31 grudnia 2006r.

Zakres Rzeczowy Realizowanych  Inwestycji

Wodociągi

- Budowa sieci wodociągowej w Krzykowicach

wartość:	160 996,42 zł.

Wybudowano sieć wodociągową o długości 2 732 mb, ø 160 oraz 13 przyłączy o długości 54,5 mb, ø 40 
i 7 szt. hydrantów.

Wykonawca: „KOM-WOL” sp.z o.o., Wolbórz

- Budowa odcinka wodociągu w Lubiaszowie Nowym ul. Sosnowa

wartość:	12 499,06 zł

Wybudowano sieć wodociągową o długości 144 mb, ø 110 oraz 5 przyłączy o długości 20 mb, ø 40 i 1 hydrant.

Wykonawca: „KOM-WOL” sp.z o.o., Wolbórz

Drogi

- Budowa chodnika w Bogusławicach PSO

wartość:	98 135,03 zł

Ułożono kostkę brukowo-betonową o szerokości 1,5 m i długości 422 mb wraz z krawężnikiem.

Wykonawca: „KOSTBUD” Adam Samborski, Boryszów gm. Grabica

- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Lubiatów-Zakrzew

wartość:	17 343,50 zł

Opracowano dokumentację na budowę drogi o długości ~ 2 072 mb i szerokości 4 m.

Wykonawca: Kamiński Edward, Piotrków Tryb.

- Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni ulic Targowej i Młynarskiej w Wolborzu

wartość:	6 141,00 zł

Opracowano dokumentację na budowę nawierzchni ulic o długości ~ 654,5 mb i szerokości 5 m oraz chodników o szerokości 1,8 m i długości 770 mb z kostki brukowo-betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 
1 098 m² oraz z kostki o grubości 8 cm o powierzchni 234 m².

Wykonawca: Kamiński Edward, Piotrków Tryb.

- Budowa chodnika w ul. 1 Maja w Wolborzu

wartość:	59 980,38 zł

Ułożono kostkę brukowo-betonową o szerokości 1,32 m, grubości 6 cm i o powierzchni 450,39 m² oraz kostkę 
o grubości 8 cm i o powierzchni 176,07 m².

Wykonawca: „KOSTBUD” Adam Samborski, Boryszów gm. Grabica

- Modernizacja nawierzchni ulic w Wolborzu

wartość:	97 265,89 zł

Roboty polegały na utwardzeniu nawierzchni gruntowej kruszywem dolomitowym o granulacji 0-63 mm,   grubość warstwy 10 cm i łącznej powierzchni 2 317,05 m²

oraz

na potrójnym, powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi o łącznej powierzchni 2 518,05 m².

W powyższy sposób zmodernizowano ulice:

| - Mickiewicza | kruszywo: | 269,00 m² | emulsja: | 603,00 m² | wartość: | 18 000,98 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nadrzeczna | kruszywo: | 822,40 m² | emulsja: | 796,70 m² | wartość: | 32 427,35 zł |
| - Browarna | kruszywo: | 486,50 m² | emulsja: | 430,90 m² | wartość: | 18 310,41 zł |
| - Wycieczka | kruszywo: | 447,15 m² | emulsja: | 420,05 m² | wartość: | 17 347,73 zł |
| - Łąkowa | kruszywo: | 292,00 m² | emulsja: | 267,40 m² | wartość: | 11 179,42 zł |

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp.z o.o., Piotrków Tryb.

- Wydatki związane z przejęciem dróg od Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie dotyczyły opłat notarialnych

wartość:	2 177,10 zł

W formie darowizny otrzymano drogi o łącznej powierzchni 1,0820 ha i wartości 24 153 zł, w tym:

  - droga w Bogusławicach PSO dz. Nr 17 o powierzchni 0,4080 ha	za	15 545 zł

  - aleja do cmentarza dz. Nr 21 o powierzchni 0,0970 ha 	za	3 793 zł

  - droga Wolbórz-Krzykowice dz. Nr 34 o powierzchni 0,5030 ha	za	4 151 zł

  - droga do łąk od ulicy Reymonta dz. Nr 46 o powierzchni 0,0470 ha	za	664 zł

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól

wartość:	406 120,54 zł

Roboty polegały na utwardzeniu nawierzchni gruntowej kruszywem dolomitowym o granulacji 0-63 mm, grubości 10 cm. i łącznej powierzchni 13 383,25 m²

oraz

na 3-krotnym powierzchniowym utrwaleniu podbudowy emulsją i grysami o łącznej powierzchni 12 565 m².

W powyższy sposób zmodernizowano drogi:

| - Wolbórz-Żarnowica | kruszywo: | 6 377,00 m² | emulsja: | 6 150 m² | wartość: | 196 549,78 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lubiaszów Nowy | kruszywo: | 3 838,75 m² | emulsja: | 3 700 m² | wartość: | 118 482,51 zł |
| - Wolbórz-Studzianki Kol. | kruszywo: | 3 167,50 m² | emulsja: | 2 715 m² | wartość: | 91 088,25 zł |

Wykonawca: Konsorcjum	1. Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar sp.z o.o., Łódź

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp.z o.o., Piotrków Tryb.

- Utwardzenie nawierzchni placów

    - wjazd przy budynku Urzędu Gminy

wartość:	9 375,10 zł

ułożono kostkę granitową o powierzchni 75 m²

Wykonawca: IMPALIUS Tomasz Sokalski, Wola Moszczenicka

    - plac przed budynkiem „Centrum Pożarniczego”

wartość:	34 982,28 zł

ułożono kostkę granitową o powierzchni 486 m²

Wykonawca: „KOSTBUD” Adam Samborski, Boryszów gm. Grabica

- Wykup gruntu pod budowę obwodnicy komunikacyjnej w Wolborzu.

Wykup gruntu będzie dokonany w latach następnych.

Oświata

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wolborzu

planowana wartość:	1 644 941 zł

w 2006r.:	3 000 zł

Zakres rzeczowy obejmuje docieplenie stropu, wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni z węglowej na gazową, wymianę instalacji c.o. 
W 2005 r. przygotowano dokumentację w kwocie 28 745 zł zaś w 2006r. przygotowano stadium wykonalności 
za kwotę 3 000 zł.

Inwestycja była zgłoszona jako projekt do współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt nie został zakwalifikowany ze względu na ograniczone środki Funduszu, a w ślad za tym realizację inwestycji przesunięto na lata 2008 – 2009.

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goleszach:

planowana wartość:	1 959 754 zł

w 2006r.:	24 351,20 zł

Opracowano projekt techniczny budowy sali.

W roku 2005 wykonano mapy do celów projektowych za 1 050 zł. W 2006r. sporządzono projekt za 23 180 zł. oraz badania geologiczne za 1 171,20 zł.

Wykonawca projektu: Design, Hanna Sadowska Piech, Włodzimierzów.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2007 – 2008, a zakres dotyczy wybudowania sali wraz z zapleczem, 
o powierzchni użytkowej ok. 600 m² i kubaturze 4 000 m³ (płyta główna boiska: 27m x 15m).

- Montaż dodatkowego wyposażenia gimbusa dla SP Golesze:

wartość:	4 270 zł

W autobusie szkolnym (darowizna z Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie) zamontowano dodatkowo
4 siedzenia, radiofonizację oraz oklejono herbem i napisem: „Gmina Wolbórz”.

Ochrona środowiska

- Wodno – kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza – etap IV

wartość:	1 118 623,82 zł

w 2006r.:	1 116 183,82 zł

Roboty prowadzone były w ulicy Reymonta w Wolborzu.

Inwestycję zakończono a efektem rzeczowym jest:

      - sieć wodociągowa o długości 681 mb, 5 sztuk hydrantów oraz 35 sztuk przyłączy o długości 369,5 mb

      - sieć kanalizacji sanitarnej o długości 693,5 mb oraz 36 sztuk przyłączy grawitacyjnych o długości 329,5 mb

      - sieć kanalizacji deszczowej o długości 592 mb, przyłącza o długości 143 mb oraz 22 wpusty uliczne

      - odbudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3 513,5 m², chodnik z kostki betonowej o powierzchni 608 m² i wjazy betonowe o powierzchni 510 m²

Wykonawca robót:  Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” s.a., Piotrków Tryb.

- Wodno – kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza – etap III

Inwestycję wykonano w 2005r. W roku 2006 zapłacono zobowiązanie z 2005r. z tytułu nadzoru.

- Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego: Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Psarach Starych
i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach: Psary Lechawa, Proszenie i części Polichna

wartość:	104 920 zł.

zapłacono:	94 428 zł

( tj. 90% )

Inwestycja realizowana będzie w latach 2007-2008. Zakres rzeczowy:

-  zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 25 na 125 m3 /dobę

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ~ 11.279 mb, przykanalików o długości 1.642 mb
    i 6 przepompowni.

Wykonawca projektu:  Firma Budowlana ”BIO-SYSTEM” Artur Kozłowski, Piotrków Tryb.

Zapłata 10% wynagrodzenia umownego w kwocie 10 492 zł nastąpi po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego.

- Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego: Budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarnowica i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach: Polichno
 i Żarnowca

wartość:	108 336 zł

zapłacono w 2006r.:	21 667,20 zł

( tj. 20% )

Zakres rzeczowy:

-   budowa oczyszczalni o przepustowości 270 m3  /dobę,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ~ 7.005 mb, przykanalików o długości 1.500 mb
     i 6 przepompowni.

Wykonawca projektu:  Firma Budowlana ”BIO-SYSTEM” Artur Kozłowski, Piotrków Tryb.

Na podstawie aneksu do umowy zapłata 70% nastąpi w roku 2007, zaś 10% po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego.

- Opracowanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolbórz

wartość:	12 200 zł.

Studium dotyczy planowanej wymiany lamp (~ 1.162 szt.) na energooszczędne na terenie Gminy.

Wykonawca: „Energo-Inwest” Jacek Mielczarek, Warszawa

Pozostałe Zadania

- Budowa Pożarniczego Centrum Historyczno–Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej

planowana wartość:	726 958 zł

zapłacono w 2006r.:	375 696,04 zł

Rozpoczęto budowę budynku przy ul. Modrzewskiego 15 w Wolborzu o powierzchni użytkowej 443,6 m2 
i kubaturze 2.416,6 m3 spełniającego funkcję muzealno – edukacyjną.

Planowane zakończenie budowy: 28 luty 2007r. Inwestycja realizowana jest z udziałem funduszy strukturalnych 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Wykonawca robót: Zakład Budowlany Karol Biniek,Wolbórz

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wolborzu

wartość:	159 499,08 zł

Zakończono prace, zakres rzeczowy: wymieniono stolarkę okienną, docieplono ściany zewnętrzne, pokryto dach papą termozgrzewalną, wymieniono obróbki blacharskie oraz drzwi wejściowe.

Wykonawca robót: Zakład Budowlany Karol Biniek, Wolbórz

- Zakup gruntu pod budowę oczyszczalni w Żarnowicy

wartość:	15 401,60 zł

Zakupiono działkę Nr 140 o powierzchni 0,4706 ha pod budowę oczyszczalni.

- Modernizacja instalacji alarmowej w budynku Urzędu

wartość:	2 226,50 zł

Montaż urządzeń w dodatkowych pomieszczeniach.

Wykonawca: „Telko” Systemy elektroniczne, Krzysztof Ostalak

- Zakupy inwestycyjne

wartość:	17 390,04 zł

Zakupiono kserokopiarkę, 2 drukarki, 2 zestawy komputerowe (stacjonarne) i 2 komputery typu notebook.

- Instalacja aparatury nagłaśniającej

Wartość:	14 959,64 zł

Zainstalowano aparaturę nagłaśniającą w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Wolborzu.

Wykonawca: „Telko” Systemy elektroniczne, Krzysztof Ostalak