Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Wolbórz

na dzień 31 grudnia 2008r.

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WODOCIĄGI

- Budowa sieci wodociągowej w Bogusławicach

Wybudowano i oddano do użytku sieć wodociągowa o łącznej długości 2 239 mb, 79 szt. przyłączy o długości 939,30 mb, 35 szt. zasuw kołnierzowych oraz 18 szt. hydrantów przeciwpożarowych.

Wartość całkowita zadania 317 737,75 zł

  - w roku 2008 wydatkowano: 303 219,75 zł

Wykonawca: „KOM- WOL” Sp. z. o. o. Wolbórz.

- Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Leszka Czarnego w Wolborzu:

Wybudowano sieć wodociągową ø 110 o długości 194 mb oraz 9 przyłączy o długości 77,50 mb.

Wartość całkowita zadania                                                                             30 827,67zł

  - w roku 2008 wydatkowano                                                                29 668,67zł

Wykonawca : „ KOM- WOL” Sp. z o.o. Wolbórz.

- Rozbudowa istniejących wodociągów:

Wykonano mapy d/c projektowych i projekt techniczny na rozbudowę wodociągów 
w Marianowie i Młoszowie, o długości 2 061 mb i 25 szt. przyłączy oraz opracowano mapy d/c projektowych rozbudowy wodociągów w Swolszewicach, Lubiaszowie, Leonowie i Wolborzu.

Wartość dotychczasowych prac przygotowawczych                                 34 642,00 zł

  - w roku 2008 wydatkowano                                                            31 653,00 zł

Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2009 roku.

- Budowa sieci wodociągowej w Leonowie

Wodociąg wybudowano w 2007r. , w 2008r. zapłacono zobowiązanie w kwocie 
88,07 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w Adamowie :

Opracowano mapy d/c projektowych na rozbudowę wodociągu o długości 100 mb 
i  3 przyłącza na kwotę 640,50 zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2009.

- Opracowanie dokumentacji na modernizację wodociągu we wsiach Polichno 
i Żarnowca:

Opracowano mapę d/c projektowych na przebudowę sieci wodociągowej we wsiach Polichno i Żarnowca za kwotę 3 500,00 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2010 i polega na wymianie wodociągu 
z rur azbestowych na PCV, PE ø 225 o długości  2 250 mb i 90 szt. przyłączy.

DROGI

- Budowa nawierzchni i chodników ulicy Targowej i Młynarskiej w Wolborzu.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 3 094,25m², krawężniki betonowe o długości 1 179 mb, ułożono chodniki z kostki brukowej betonowej na powierzchni 957m² i wjazdy o powierzchni 179,5 m² oraz obrzeża betonowe o długości 699,4 m 
za łączną wartość 494 915,40 zł.

Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 219 mb za kwotę 150 567,92 zł. Wartość całkowita zadania: 645 483,32 zł,

- w roku 2008 wydatkowano 639 342,32 zł.

Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A 
w Piotrkowie Tryb.

- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową nawierzchni i chodników na Osiedlu 1000–lecia w Wolborzu 
w ulicach: Sportowa, Pl. Siniarskiego, Parkowa, Ostrowskiego, Batorego, 
Leszka Czarnego i Czarnieckiego.

Wybudowano nawierzchnię ulic z asfaltobetonu na powierzchni 17 298,00m², chodniki i wjazdy na powierzchni 7 313,50m² za kwotę 2 134 476,23 zł.

Wykonano kanalizację deszczową o długości 1 242,50mb za kwotę 451 076,85 zł.

Przebudowano sieć wodociągową o długości 1 544 mb oraz 89 przyłączy o długości 948 mb za kwotę 510 131,22 zł.

Całkowita wartość zadania: 3 095 684,30zł,

- w roku 2008 wydatkowano 597 677,34zł.

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK ” S.A w Piotrkowie Tryb.

- Przebudowa drogi Proszenie – Psary Lechawa

Otrzymano od Powiatu Piotrkowskiego w formie darowizny drogę Proszenie- Psary Lechawa o wartości 442 070,78zł, w tym: działki Nr 1256, 1257, 34 o łącznej powierzchni 3,200 ha o wartości 320 000,00 zł oraz wartość naniesień 122 070,78zł.

Gmina pokryła opłaty notarialne w wysokości 3 941,96zł.

W związku z planowaną przebudową tej drogi opracowano mapę d/c projektowych, dokumentację techniczną i raport oddziaływania na środowisko za łączną kwotę 28 548,00zł.

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól.

Roboty polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa dolomitowego oraz trzykrotnym powierzchniowym utwardzeniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.

- droga Żywocin- Komorniki za kwotę 269 156,00zł, wykonano podbudowę na powierzchni 8 320m² oraz nawierzchnię na powierzchni 7 800m²

- droga Studzianki- Studzianki Kolonia za kwotę 156 309,26zł, wykonano podbudowę i nawierzchnię o powierzchni 4 550m²

- droga Brudaki za kwotę 25 747,51zł, wykonano podbudowę i nawierzchnię na powierzchni 752m²

Wykonawca robót: PPHU „ TOMRET” Tomasz Przybylski, Łask.

- Budowa chodnika w Psarach Starych.

Ułożono kostkę betonową na powierzchni 1 188m², obrzeża betonowe o długości 1 042,90 mb oraz krawężniki o długości 1 188 mb.

Wartość zadania:  225 436,75zł.

Wykonawca: „KOSTBUD” Adam Samborski, Boryszów.

OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla potrzeb Szkoły Podstawowej 
w Goleszach Dużych.

Wybudowano i oddano do użytku salę gimnastyczną o powierzchni zabudowy: 579,32m², powierzchni użytkowej: 519,04m², powierzchni areny 25,8x14,5 m, powierzchni boiska 24x12 m, kubatura 4 155,36 m³.

Całkowita wartość zadania                                                                    1 732 423,27 zł

- w roku 2008 wydatkowano                                                                   853 412,27 zł

Wykonawca robót: Zakład Budowlany Karol Biniek, Wolbórz.

W nowym obiekcie zainstalowano system alarmowy w kwocie 5 052,02zł.

Zagospodarowano teren przed nową salą i budynkiem Szkoły Podstawowej 
 Goleszach w następujący sposób:

- ułożono kostkę betonową na powierzchni 1 273,4 m²

- ułożono obrzeża i krawężniki o długości 187 mb

- przebudowano ogrodzenie, zamontowano bramę.

Wartość robót wyniosła: 178 477,99 zł.

Wykonawca robót: „KOSTBUD” Adam Samborski, Boryszów.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Wolborzu

Rozpoczęto pracę na obiekcie, wymieniono kotłownię węglową na gazową, ocieplono strop, ocieplono ściany zewnętrzne szkoły, wymieniono stolarkę okienną. Pozostałe prace będą kontynuowane w roku 2009.

Termin zakończenia robót: 15 sierpnia 2009r.

Wartość całkowita zadania szacowana jest w wysokości 1 885 291,21zł

- w roku 2008 poniesiono wydatki w kwocie 492 706,13 zł.

Wykonawca robót: Zakład Budowlany Karol Biniek, Wolbórz.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach : Proszenie, Psary Lechawa,
część Polichna , część Wolborza wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków we wsi Psary Stare.

Zakończono inwestycję o wartości łącznej: 3 534 146,97zł, w tym:

- Rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Psarach Starych do wydajności 120 m³/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę 1 134 608,94zł.

- Wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 11 279,25 mb, 154 przyłączy o długości 1 642,30 mb oraz 7 sztuk przepompowni za kwotę 2 399 538,03zł.

Wydatki poniesione w roku 2008: 860 367,29 zł.

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. Piotrków Tryb.

- Program Ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji 
sanitarnej południowo – wschodniej części gminy Wolbórz.

Kontynuacja prac dotyczących opracowania projektu budowlano- wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości 420 m³/dobę i budowy kanalizacji 
na długości 77,1 km oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie kanalizacja ściekowa jest niecelowa ze względów ekonomicznych.

Inwestycję planuje się realizować w latach 2009 – 2012.

Wykonawca projektu: Firma Budowlana „BIO- SYSTEM” Artur Kozłowski, Piotrków Tryb.

Wartość projektu i studium wykonalności ~ 651 044,39 zł, w roku 2007 wydano 190 434,40 zł, w 2008 roku wydano kwotę 340 239,39 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA

- Modernizacja budynku urzędu gminy.

Wykonano roboty rozbiórkowe ościeżnic drzwi, posadzek, ścianek murowanych, w 4 pomieszczeniach.

Zamontowano nowe ościeżnice, skrzydła drewniane, wewnętrzne drzwi, zamontowano instalację elektryczną i nowe grzejniki. Wykonano ścianki murowane, sufity, ułożono posadzki. Wyremontowano nowe, oddzielne pomieszczenie dla potrzeb „kasy”.

Wartość robót wyniosła: 62 802,07 zł.

Wykonawca: „DOM- LUX” Andrzej Łuczyński, Koluszki.

- Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wolborzu.

Rozpoczęto prace polegające na:

- wymianie i modernizacji podłóg: sala widowiskowa 227 m², pozostała część budynku (scena, zaplecze, magazyn i pomieszczenie operatora) na powierzchni 128m².

- wymianie instalacji elektrycznej i c.o.

- wykonaniu sufitów podwieszanych na powierzchni 267m²

- montażu drzwi ewakuacyjnych

- remoncie ściani wymianie 210 sztuk foteli.

Termin zakończenia zadania: 31.01.2009 rok.

Wartość całkowita: 605 334,00 zł.

Wydatki poniesione w 2008 roku: 375 273,17 zł.

Wykonawca robót: P. H. U. „AHA” Łódź.

- Zakup i montaż pieca c. o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Goleszach Dużych. Zainstalowano nowy kocioł stalowy, wodny, niskotemperaturowy oraz odpowietrzniki przy grzejnikach za kwotę 5 999,96 zł.

- Zakup malowarki do oznakowania poziomego dróg

Zakupiono malowarkę na potrzeby gminy za kwotę 24 400,00 zł.

- Zakup sprzętu komputerowego.

Zakupiono na potrzeby urzędu 5 zestawów komputerowych oraz 1 drukarkę laserową za łączną kwotę 13 147,60 zł.

- Zakup kserokopiarki.

Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb urzędu za kwotę 5 490,00 zł.

- Wniesiono opłatę notarialną za zakup działek w Leonowie na cele inwestycyjne 
za  1 843,36 zł.

- Zakup gruntu.

Zakupiono grunt o powierzchni 0,1489 ha na poszerzenie drogi Wolbórz - Gadki 
za 9 907,54 zł.

- Udzielono dotacji celowych na łączną kwotę: 19 817,00 zł

- 10 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego,

- 7 317,00 zł dla Powiatu Piotrkowskiego na opracowanie studium wykonalności przebudowy drogi powiatowej Baby- Wolbórz,

- 2 500,00 zł na częściowe pokrycie kosztów budowy jednej, przydomowej oczyszczalni ścieków.