Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Wolbórz

na dzień 31 grudnia 2010 r.

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WODOCIĄGI

- Budowa sieci wodociągowej Polichno – Żarnowica.

Zakończono roboty budowlane polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej z rur PCV Ø 225 o długości 2 295,00 mb, sieci wodociągowej z rur PE o długości 185 mb
oraz 97 przyłączy.

Wartość zadania: 494 989,14 zł, w roku 2010 wydano: 474 489,14 zł.

Wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane Instalatorstwo Sanitarne T. Kostrzewa, Koluszki.

- Budowa przyłączy wodociągowych w Żarnowicy.

Zakończono roboty budowlane polegające na wymianie przyłączy wodnych do granic posesji:

      - 52 szt. przyłączy krótkich o długości 3 m,

      - 22 szt. przyłączy długich o długości 10 m.

Wartość zadania: 64 660,00 zł, roboty zakończono w miesiącu czerwcu.

Wykonawca: „Kom-Wol” Spółka z o.o., Wolbórz.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki.

Opracowano dokumentację projektową budowy wodociągu o długości 2 527,50 mb
oraz kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości 1 374,50 mb i kanalizacji grawitacyjnej
Ø 200 mm o długości 218 mb. Zadanie realizowane będzie w 2011 roku.

Planowana wartość dokumentacji: 5 000,00 zł, w roku 2010 wydano 610,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w roku 2011, planowane koszty 763 234,30 zł.

- Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach: Leonów, Lubiaszów, Swolszewice, Janów.

Zakończono roboty budowlane polegające na budowie wodociągu z przyłączami
w miejscowości Janów Ø 110 o długości 689 mb i 11 przyłączy Ø 40 mm o długości 97 mb. o wartości 64 509,82 zł, w tym wydano w 2010 roku kwotę: 63 304,46 zł.

Zakończono także rozbudowę wodociągu w Lubiaszowie Starym dz. 19 z rur PVC
Ø 110 mm o długości 383 mb, z rur PE Ø 40 mm 8 przyłączy o długości 52 mb o wartości 33 740,79 zł, w tym w roku 2010 wydano kwotę: 28 032,79 zł.

Wykonano także mapy do planowanej inwestycji w miejscowości Leonów na kwotę
3 630,00 zł. Łącznie wydano w 2010 roku: 94 967,25 zł.

DROGI

5.6. Dotacje celowe dla Powiatu Piotrkowskiego.

- Na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1511 Baby – Wolbórz” na odcinku 6,4 km i szerokości 6 m. Inwestycja realizowana jest w latach 2009 – 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przekazano Powiatowi dotację celową w kwocie
398 680,18 zł, w tym w roku 2009: 177 395,08 zł, w roku 2010: 221 285,10 zł.

- Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi powiatowej
Nr 1913 E Wolbórz – Ujazd na odcinku od mostu na rzece Wolbórce do granic Powiatu”
o długości 5,894 km realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”przekazano Powiatowi dotacje celową w kwocie: 1 109 171,91 zł, w tym rok 2009: 23 180,00 zł, rok 2010: 1 085 991,91 zł.

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wola Moszczenicka – Proszenie.

Wybudowano chodnik w Proszeniu od szkoły podstawowej do drogi krajowej nr 8, wzdłuż drogi powiatowej nr 1533 E, z kostki brukowej o grubości 6 cm o długości  823,88 mb
i szerokości 1,5 mb. Utwardzono 26 istniejących zjazdów kostką brukową grubości 8 cm.

Planowany koszt zadania: 142 500,00 zł, wydano: 141 528,78 zł.

Wykonawca: „GEOSERWIS” Usługi Geodezyjne i Ogólnobudowlane, Piotrków Tryb.

- Przebudowa drogi gminnej Psary Lechawa - Proszenie

Przygotowano dokumentację i studium wykonalności przebudowy drogi o długości
1.822 mb i szerokości 5 m oraz chodnika jednostronnego o długości 800 m i szerokości
1,5 m. Planowana wartość zadania wynosi 1 734 528,00 zł, inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku 2011. Poniesione wydatki w latach ubiegłych: 32 208,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Polichno - Żarnowica.

W miesiącu lipcu 2010 r. rozpoczęto roboty budowlane drogi o długość 5,254 km
i szerokości 6 m, chodnika jednostronnego o długości 5,254 km i szerokości 1,3 m. W roku 2009 wykonano dokumentację techniczną, raport oddziaływania na środowisko i studium wykonalności za kwotę 55 388,00 zł. W roku 2010 wydano kwotę: 3 135 312,04 zł
za wykonane roboty budowlane.

Planowana wartość zadania: 6 356 854,99 zł, czas realizacji zadania: lipiec 2010 – czerwiec 2011.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S. A., Bełchatów

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z dofinansowaniem 75% kosztów zadania, tj. 4 744 271,16 zł.

- Przebudowa drogi i budowa chodnika ul. Modrzewskiego w Wolborzu - bloki

Wykonano roboty polegające na przebudowie drogi o długości 210 mb i szerokości 5 m oraz wybudowano chodnik o szerokości 1,73 m.

Wykonawca: „Farmacon” s.c. Z. Ciabiada, P. Ciebiada, Zelów

Wartość zadania: 124 513,49 zł, w 2010 roku wydano: 123 846,15 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie – Golesze – II
i III etap.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Proszenie Golesze – II i III etap.

Etap II polega na opracowaniu dokumentacji przebudowy drogi Proszenie – Polichno
na odcinku ok. 2,5 km wraz z jednostronnym chodnikiem w terenie zabudowanym. Termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2011 rok.

Etap III to opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Żarnowica Duża – Golesze Duże na odcinku ok. 1,5 km wraz z dwustronnym chodnikiem w terenie zabudowanym. Wartość wykonanej dokumentacji: 13 000,00 zł.

Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Sulejów.

Planowana wartość dokumentacji: 23 000,00 zł, wydano 18 729,05 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej i raportu oddziaływania na środowisko „Budowy drogi Adamów – Bronisławów”.

Opracowano dokumentację na budowę drogi o długości 1,5 km i szerokości 5 m
oraz chodnika i ścieżki rowerowej. Wykonawca: Edward Kamiński, Piotrków Tryb.

Opracowano również dokumentację drogi w zakresie oświetlenia drogowego.

Wykonawca: „Elektrochurt: s.c., Piotrków Tryb.

Wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko. Wykonawca PPUH „BaSz”

Planowana wartość dokumentacji w 2010 r.: 38 000,00 zł, wydano: 35 012,41 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nawierzchni i uzbrojenia wod.-kan. ulicy Różanej w Wolborzu.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi i oświetleniem o długości 400 mb w ulicy Różanej.

Wykonawca: Firma Budowlana „BIO-SYSTEM”, Piotrków Tryb.

Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie robót drogowych wraz z oświetleniem drogi. Wykonawca: Usługi Projektowo Budowlane, Piotrków Tryb.

Wartość dokumentacji: 20 687,16 zł, w roku 2010 wydano 13 277,16 zł.

- Budowa nawierzchni i chodnika ulicy Grunwaldzkiej w Wolborzu.

Zapłacono zobowiązanie z roku 2009 w kwocie 175 097,77 zł.

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól.

Wykonano roboty polegające na utwardzeniu istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywami łamanymi dolomitowymi o granulacji 0 – 63 mm wraz z 3-krotnym utrwaleniem podbudowy emulsją i grysami bazaltowymi.

Wykonawca robót: PPHU „TOMRET” Tomasz Przybylski, Łask.

Wartość robót 554 952,01 zł.

Modernizacją objęto 3,18 km dróg, w tym:

- Młynary – Psary Stare              2,15 km – 356 824,35 zł,

- Modrzewek – Dobra Golesze   0,95 km – 140 697,50 zł,

- Wolbórz                                    0,08 km –   16 155,16 zł,

- Bogusławice PSO                     0,36 km –    41 275,00 zł.

Koszty zadania zostały zrefundowane ze środków TFOGR w wysokości 127 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Utwardzenie zatoki parkingowej przy SP Wolbórz.

Utwardzono zatokę parkingową o powierzchni 143 m2 kostką betonową o grubości 8 cm
i ułożono krawężnik betonowy na długości 33 mb.

Wykonawca: F.R.B. CALBUD s.c. P. Potaczała, Ręczno.

Wartość zadania: 15 179,99 zł.

- Adaptacja pomieszczenia na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego
w SP Wolbórz.

Wykonano prace polegające na remoncie sali o powierzchni 47,30 m2, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, tynków (gładzi), instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej; malowaniu ścian i położeniu lamperii z tynku mozaikowego; montażu ościeżnic i drzwi wewnętrznych, wykładziny.

Wykonawca: Zakład Budowlany K. Biniek, Wolbórz.

Planowana wartość zadania: 42 000,00 zł, wydano: 41 909,79 zł.

- Utwardzenie terenu wokół budynku Przedszkola Samorządowego w Wolborzu.

Utwardzono teren o powierzchni 344 m2 kostką betonową o grubości 6 cm i 8 cm, ułożono wjazd o powierzchni 14 m2 kostką betonową o grubości 8 cm i obrzeża betonowe
na długości 127 mb.

Wykonawca: F.R.B. CALBUD P. Potaczała, Ręczno.

Wartość zadania: 33 312,33 zł.

- Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.

Wykonano dokumentacje techniczną na budowę placu zabaw o wymiarach 12 m x 20 m, częściowo wyłożonego bezpieczną nawierzchnią amortyzującą o pow. 167,6 m 2, terenów zielonych o pow. 68,4 m2 wraz z nasadzeniami oraz instalacja urządzeń sprzętu rekreacyjnego.

Wykonawca dokumentacji: Usługi Projektowo Budowlane, Piotrków Tryb.

Wartość dokumentacji: 8 721,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą robót.

OCHRONA ZDROWIA

- Dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb. ul. Roosevelta 3 na zakup aparatów cyfrowych RTG.

Podpisano porozumienie z Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.

w sprawie udzielenia dotacji na zakup dla Pracowni rentgenodiagnostyki aparatów cyfrowych RTG. Wysokość przekazanej dotacji: 10 000,00 zł.

- Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę środowiskową.

Odstąpiono od realizacji zadnia w 2010 roku.

OCHRONA ŚRODOWISKA

  - Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części Gminy Wolbórz.

Trwają roboty budowy oczyszczalni w Żarnowicy o przepustowości 420 m3/dobę
i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 77,118 km. Planowana wartość całkowita zadania wynosi 25 046 860,44 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach:
2009-2012, przy udziale środków w wysokości 13 395 051,80 zł (tj. 55,64 % kosztów kwalifikowalnych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki poniesione w 2010 roku: 5 785 872,25 zł.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., Łańcut.

KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

  - Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Wykonano aktualizację kosztorysów adaptacji i modernizacji budynku Gminnego Ośródka Kultury w Wolborzu. Kwotę 3 190,30 zł zapłacono w miesiącu lipcu. Realizacja inwestycji nastąpi w 2011 roku.

Wykonawca: Biuro SEKO Kosztorysowanie i Nadzory H. Magiera, Tomaszów Maz.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

  - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”.

Wybudowano kompleks boisk sportowych: boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 19,1 m x 32,1 m oraz budynek sanitarno-szatniowego o pow. użytkowej 60 m2 i 8 szt. oświetlenia.

Wykonawca: „POLCOURT” S.A., Warszawa.

Planowana wartość zadania: 1 284 417,27 zł, w 2010 r. wydano: 1 158 620,05 zł. Końcowa płatność w kwocie: 123 940,31 zł nastąpiła w roku 2011.

  - Budowa ogrodzenia wokół boiska „Orlik 2012”.

Wybudowano ogrodzenie o łącznej długości 400 mb, z płyt betonowych i siatki stalowej oraz założono dwie bramy i trzy furtki. Całkowity koszt zadania: 50 086,72 zł

Wykonawca: P.P.H.U. Twardowski, Wiaderno.

POZOSTAŁE ZADANIA

  - Zakup gruntu na cele inwestycyjne.

Zakupiono grunt o powierzchni 1,0750 ha na poszerzenie dróg ponadto na inne cele publiczne zakupiono grunty o powierzchni 5,2288 ha. Łącznie wydatkowano kwotę 48 742,01 zł. Zapłacono kwotę 8 969,24 zł za przejęcie od Powiatu Piotrkowskiego 11 działek o łącznej powierzchni 11,7657 ha pod drogą Proszenie – Golesze.

  - Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Zakończono modernizację pomieszczeń na piętrze budynku Urzędu Gminy. Prace dotyczyły wymiany podłóg, oświetlenia, remontu ścian, wymiany drzwi. Wartość całkowita zadania: 235 489,28 zł, w 2010 roku wydatkowano kwotę: 234 269,28 zł.

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany J. Lasota, Tomaszów Maz.

  - Zakup sprzętu komputerowego.

Zakupiono drukarkę na potrzeby urzędu o wartości 1 258,00 zł.

  - Udział Gminy Wolbórz w projekcie realizowanym przez Województwo Łódzkie.

Podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania „Budowy Zintegrowanego Systemu
e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Regionu Łódzkiego).

System umożliwi elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie celem usprawnienia obsługi petentów. Zaplanowano w 2010 r. kwotę 24 027,90 zł, wydano 7 092,75 zł.

  - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

Na podstawie umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej dla  Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego
z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wolborzu przekazano kwotę 8 000,00 zł
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.