Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Wolbórz

na dzień 31 grudnia 2011 r.

ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WODOCIĄGI

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gadki.

Rozpoczęto budowę wodociągu Ø 160 mm o długości 2 527,50 mb oraz kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości 1 374,50 mb i kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm o długości 
218 mb. Planowany termin realizacji: luty 2011 – maj 2012 rok.

Wykonawca: „KOM-WOL” Spółka z o.o., Wolbórz.

Firma Budowlana „BIO-SYSTEM” A. Kozłowski z Piotrkowa Tryb. wykonała dokumentację projektowo - wykonawczą na dodatkową sieć wodociągową Ø 160 mm o długości 3 194,00 mb. Realizacja tej części zadania nastąpi w 2012 roku.

Planowana całkowita wartość zadania 1 562 598,56 zł, w 2011 r. wydano kwotę:
654 878,33 zł

- Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leonów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Swolszewice Duże.

W II półroczu 2011 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowych z przyłączami
w miejscowościach: Swolszewice Duże ul. Turkusowa, Leonów (działki nr 55, 62, 110, 18
i 19), Leonów – Apolonka o łącznej długości 2 626,5 m i 75 szt. przyłączy. Planowany termin zakończenia zadania: październik 2012 r.

Wykonawca: „KOM-WOL” Spółka z o.o., Wolbórz.

Planowane całkowita wartość zadania to: 295 995,00 zł, w 2011 roku wydano kwotę: 42 408,00 zł.

DROGI

- Przebudowa drogi gminnej Psary Lechawa - Proszenie

Zakończono przebudowę drogi o długości 1 822 mb i szerokości 5 m oraz chodnika jednostronnego o długości 800 m i szerokości 1,5 m, odtworzono i wykonano nowe rowy odparowujące. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowy i Mostowych „PEUK” S.A.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 674 698,50 zł, z czego w 2011 roku wydatkowano: 1 642 490,50 zł.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z dofinansowaniem 75% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 1 217 525,84 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Polichno - Żarnowica.

W miesiącu lipcu 2011 roku zakończono przebudowę drogi gminnej Polichno – Żarnowca
o długość 5 254,25 mb i szerokości 6 m, chodnika jednostronnego z kostki betonowej
o szerokości 1,3 m, wykonano wjazdy z posesji od strony chodnika i zjazdy na pola, rów jednostronny od strony pól. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S. A., Bełchatów.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 6 349 429,22 zł, w 2011 roku wydano kwotę 1 642 490,50 zł.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z dofinansowaniem 75% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 4 742 811,37 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Żarnowca Duża – Golesze Duże.

Przygotowano dokumentację przebudowy drogi Żarnowica Duża – Golesze Duże
na odcinku ok. 1,5 km wraz z dwustronnym chodnikiem w terenie zabudowanym. Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1 977 700,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze budowa odcinka wodociągu, kanalizacji i nawierzchni ulicy Różanej w Wolborzu.

Opracowano dokumentację techniczną budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości 250 mb razem z przebudową drogi i oświetleniem o długości 300 mb i szerokości 5 mb wraz z przebudową chodnika o szerokości 1,5 mb w ulicy Różanej.

Wykonawca: Firma Budowlana „BIO-SYSTEM”, Piotrków Tryb.

Wartość przygotowanych dokumentacji: 16 671,16 zł, z czego w 2011 roku wydano kwotę: 3 394,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej i raportu oddziaływania na środowisko „Budowy drogi gminnej Adamów – Bronisławów”.

Opracowano dokumentację na budowę drogi o długości 1,5 km i szerokości 5 m
oraz chodnika i ścieżki rowerowej. Wykonawca: Edward Kamiński, Piotrków Tryb. Opracowano również dokumentację drogi w zakresie oświetlenia drogowego i raport oddziaływania na środowisko. Wykonawca: „Elektrohurt” s.c., Piotrków Tryb.

Wartość opracowanych dokumentacji: 50 133,33 zł, w 2011 roku wydano kwotę: 11 813,50 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszenie – Golesze
– II i III etap.

W 2010 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Proszenie Golesze – II i III etap.

Etap III to opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Żarnowica Duża – Golesze Duże na odcinku ok. 1,5 km wraz z dwustronnym chodnikiem w terenie zabudowanym. Dokumentacja została opracowana w 2010 r. za kwotę 15 659,05 zł.

Etap II polega na opracowaniu dokumentacji przebudowy drogi Proszenie – Polichno
na odcinku ok. 2,5 km wraz z jednostronnym chodnikiem w terenie zabudowanym. Termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2011 rok. Planowana wartość dokumentacji 25 070,00 zł, w 2011 roku wydano 18 000,00 zł.

Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Sulejów.

- Budowa chodników i placów przydrożnych.

Utwardzono tereny kostką betonową w Bogusławicach, Brudakach, Proszeniu, Goleszach Dużych, Wolborzu i Żywocinie o łącznej powierzchni 1 098,96 m2.

Planowana wartość zadania: 238 174,22 zł, wydano kwotę: 235 959,69, w tym środki
z Funduszu Sołeckiego 37 262,30 zł.

Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana „CALBUD” P. Potaczała, Ręczno.

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól.

Wykonano roboty polegające na utwardzeniu istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywami łamanymi dolomitowymi o granulacji 0 – 63 mm oraz 3-krotnym utrwaleniu podbudowy emulsją i grysami kamiennymi bazaltowymi o granulacji 2-5, 5-8, 8-11 mm.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o., Piotrków Tryb.

Całkowita wartość robót poniesionych w 2011 roku: 424 065,55 zł.

Modernizacją objęto 2,77 km dróg, w tym:

- Bogusławice            0,36 km,

- Noworybie               0,81 km,

- Apolonka                 1,60 km,

Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu zadania w wysokości 88 000,00 zł, otrzymano kwotę: 87 848,92 zł.

OCHRONA ZDROWIA

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby zespołu wyjazdowego wypadkowego.

Wykonano prace remontowo-budowlane w budynku garażu OSP Wolbórz w zakresie naprawy instalacji wod.-kan., montażu gazowych grzejników podokiennych – 3 kpl., montażu zlewu, ułożenia płytek na pow. 60 m2, malowania wewnętrznego na powierzchni 580 m2. Koszt całkowity zadania wyniósł 57 810 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części Gminy Wolbórz.

Trwają roboty budowy oczyszczalni w Żarnowicy o przepustowości 420 m3/dobę
i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 77,118 km. Planowana wartość całkowita zadania wynosi 25 101 860,44 zł. Inwestycja realizowana od roku 2009 do listopada 2012, przy udziale środków w wysokości 13 395 051,81 zł (tj. 55,64 %) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki poniesione w 2011 roku: 11 355 801,89 zł.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., Łańcut.

- Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiełły jako przestrzeni społeczno - kulturowej.

Wykonano dokumentację projektowo – wykonawczą zagospodarowania terenu Placu Jagiełły w Wolborzu.

Wykonawca: Firma „MONDRA Designe”, Rzgów i Firma Budowlana „BIO-SYSTEM” A. Kozłowski, Piotrków Tryb.

Planowany koszt zadania: 30 000,00 zł, wydatkowano 27 110,17 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO

- Remont i przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu.

Zakończono remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury polegający na wymianie stolarki okiennej, termomodernizacji ścian zewnętrznych, remoncie dachu, zainstalowaniu systemu alarmowego. Dokonano adaptacji i modernizacji parteru i I piętra: wymieniono podłogi, okładziny ścian, sufitów, oświetlenia oraz wymieniono instalację elektryczną, wod.-kan. i c.o.

Wykonawca robót: „DOM-LUX. Aranżacja Wnętrz. Usługi Remontowo-Budowlane”
A. Łuczyński, Koluszki.

Całkowita wartość zadania: 582 732,33 zł, w 2011 r. wydatkowano kwotę: 579 542,03 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”.

W roku 2010 wybudowano kompleks boisk sportowych: boisko piłkarskie o nawierzchni
z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki
i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 19,1 m x 32,1 m oraz budynek sanitarno-szatniowy o pow. użytkowej 60 m2 i 8 szt. oświetlenia.

Wykonawca robót była firma „POLCOURT” S.A., Warszawa.

Wartość całkowita zadania: 1 282 560,36 zł, w I półroczu 2011 r. zapłacono zobowiązanie 
z roku 2010: 123 940,31 zł.

- Budowa placów zabaw.

Wybudowano cztery place zabaw przy szkołach: w Wolborzu, Komornikach i Goleszach Dużych oraz przy Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu.

Planowany całkowity koszt zadania: 133 590,00 zł, wydano kwotę: 132 158,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 23 237,16 zł.

- Instalacja monitoringu na obiekcie sportowym „Orlik”.

Zainstalowano system alarmowy i monitoring wizyjny na terenie nowego obiektu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 w Wolborzu przy ul. Sportowej 32a.

Wykonawca Firma „RADIO-TOP” Z. Walaszkiewicz, Wolbórz.

Koszty instalacji monitoringu wyniosły: 7 500,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA

- Sfinansowanie kosztów przejęcia gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Młoszówek.

Wykonano podziały geodezyjne działek pod drogę w Młoszowie. Wydzielone działki będą przejęte od właścicieli w 2012 roku.

Planowany koszt zadania: 65 000,00 zł, wydano kwotę: 64 872,66 zł.

18. Zakup gruntu na cele inwestycyjne.

Przejęto aktami darowizny 12 działek w Dobrach Golesze i 4 działki w Wolborzu
na poszerzenie dróg o łącznej powierzchni 0,2708 ha za kwotę 2 593,55 zł. Zapłacono odszkodowanie za działkę pod drogą w Lubiaszowie Starym o powierzchni 0,1657 ha
za kwotę 3 314,00 zł.

- Dotacja celowa dla Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski na zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.

Podpisano umowę w sprawie przekazania pomocy finansowej dla Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów oddechowych i pompy wody c.o. Kwota dotacji: 10 000,00 zł została przekazana w I półroczu 2011 roku, wykorzystano kwotę 9 999,99 zł.

- Udział Gminy Wolbórz w projekcie „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).

W dniu 30 kwietnia 2009 roku podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania „Budowy Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego”
(Wrota Regionu Łódzkiego). System umożliwia elektroniczny obieg dokumentów
w Urzędzie Miejskim i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, celem usprawnienia obsługi petentów. Wartość otrzymanych sprzętów i programów wyniósł 147 605,17 zł.

Gmina, w 2011 roku, przekazała na ten cel kwotę: 14 596,65 zł. Całkowity udział wyniósł 21 689,40 zł.

- Modernizacja domów ludowych.

Wykonano remont domów ludowych w miejscowościach Komorniki i Polichno.
W Komornikach wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i położono tynk na powierzchni 240 m2 za kwotę 12 499,72 zł natomiast w Polichnie zakupiono piec c.o., zamontowano instalację centralnego ogrzewania i 110 szt. grzejników aluminiowych za kwotę
14 238,77 zł. Zadanie realizowane było w II półroczu 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego. Łącznie wydano kwotę 26 738,49 zł.