Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

UMOWA nr RB.7013………

zawarta w dniu ……………...2020 r. w Wolborzu pomiędzy;

Gminą  Wolbórz 97-320 Wolbórz Pl. Jagiełły 28, NIP: 771-26-57-616 reprezentowaną przez Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym,

a,

…………………………………………………………………., NIP: ……………………….., Regon: ……………………….., działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez CEIDG, reprezentowaną przez: ………………………….., zwaną w dalszej części umowy: Wykonawcą.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn.  ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”.

- Inspektor nadzoru wykonywać będzie usługi przez okres trwania robót budowlanych tj. od dnia podpisania umowy przez wykonawcę robót budowlanych.

- Inwestycja realizowana będzie w miejscowości: Golesze Duże - Gmina Wolbórz.

§ 2

Terminy

- Termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego strony ustalają na dzień podpisania umowy.

- Zakończenie:  po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca pełni swoje obowiązki w określonym zakresie do czasu upływu gwarancji. W okresie gwarancyjnym nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Termin zakończenia robót budowlanych do 04.09.2020 r.

- Okres nadzoru, o którym mowa wyżej, może zostać skrócony lub wydłużony do rzeczywistego czasu wykonywania robót budowlanych bez zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 3

Wynagrodzenie i płatności

- Wykonawca  za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie złożonej oferty w wysokości, netto: …………….. zł brutto: ……………….. zł słownie: ……………………. /100, w tym stawka podatku VAT 23 % (…………….. zł).

- Zapłata wynagrodzenia  o którym mowa  ust. 1 następowała będzie proporcjonalnie, na podstawie faktury częściowej wystawionej w kwocie odpowiedniej procentowo do wartości częściowej faktury Wykonawcy robót budowlanych.

- Końcowa faktura zostanie wystawiona po odbiorze końcowym robót budowanych i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Termin płatności kwoty wynikającej z faktur upływa 30-go dnia od dnia przyjęcia faktury przez „Zamawiającego”.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody  Zamawiającego dokonywać  przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na każdej z faktur danych dotyczących numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy .

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, przed wypłatą należnego wynagrodzenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy, że otrzymał należne mu wynagrodzenie z faktury  Wykonawcy ”  nr. ...... z dnia..........”

§ 4

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

- Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi wymienionymi branżami, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Reprezentowanie Inwestora na etapie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Współdziałanie z Wykonawcą robót budowlanych.

- Kontrola realizacji dokumentacji projektowej.

- Współdziałanie z Koordynatorem ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, nadzorem autorskim/projektantami, załatwianie spraw związanych z uwagami dotyczącymi rozwiązań projektowych.

- Współpraca z ekspertami powołanymi dodatkowo przez Zamawiającego (jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne).

- Udział w kompletowaniu i sprawdzaniu dokumentacji odbiorowych i uczestniczenie w rozliczaniu inwestycji pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

- Kontrola zgodności realizacji inwestycji z przyjętym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych  harmonogramem rzeczowo- finansowym.

- Uczestnictwo w wszelkiego rodzaju naradach i spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, na terenie budowy.

- Podejmowanie działań, dotyczących przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.

- Wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem  i przepisami Bhp

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                           a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania budownictwie.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,  kontrolowanie rozliczeń budowy.

- Realizacji przyjętych obowiązków poprzez pracę na terenie budowy w wymiarze zapewniającym prawidłowy nadzór robót lecz nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu i dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego.

- Kontrola przygotowania kompletu dokumentów do odbioru technicznego części  lub całości robót w celu zgłoszenia w organie nadzoru budowlanego zakończenia tych  robót i uzyskania pozwolenia  na użytkowanie.

- Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z czynności objętych przedmiotem  zamówienia lub przydatnych inwestorowi ze względów użytkowych bądź eksploatacyjnych lub wymaganych od Koordynatora w zakresie nadzorowanej branży.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

§ 5

Uprawnienia Wykonawcy

- Wykonawca  oświadcza, że obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą następujące osoby legitymujące się następującymi uprawnieniami:

- ………………………. - Uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej;

- ………………………… - Uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- …………………………. - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- Wykonawca uprawniony jest do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom poszczególnych robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia wad, usterek, nieprawidłowości lub zagrożeń wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawców dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Wykonawca uprawniony jest żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Projektem lub decyzją zatwierdzającą Projekt i udzielającą pozwolenia na budowę.

§ 6

Kary umowne, odszkodowania

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu  kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego § 3 ust.1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca ,

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty  Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego § 3 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

  - Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu  kary umownej w   wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego § 3 ust.1 za stwierdzenie przez Inwestora braku obecności na budowie jak również nie stawienie się na budowę na nieplanowane wezwanie Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania  na zasadach ogólnych.

- Odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy wymaga   trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszej umowie bądź nie wykonywania  obowiązków określonych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 7

Postanowienia dodatkowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w  formie obustronnie przyjętych i podpisanych aneksów pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość zmiany –aneksowania umowy w przypadku:

- zmiany urzędowych stawek podatku VAT;

- zmiany danych teleadresowych;

- zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym , zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany terminu zakończenia inwestycji na której będzie prowadzony nadzór inwestorski (wymagany termin zakończenia inwestycji  - 15.09.2020)

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia;

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i  wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Integralną częścią niniejszej umowy są :

- Oferta Wykonawcy  złożona w dniu: ………………… r.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla  Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                 WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy